**Compte rendu de réunion n°4**

Personnes présentes :

* Equipe projet
* Equipe Orange Lab

Ordre du jour :

* Exposition d’un compte rendu de l’audit 2
* Discussion sur l’avancement du projet

Questions posées :

* Comment manipuler J2E ?
* Comment utiliser certains frameworks ?

Informations échangées :

* Ne pas hésiter à rechercher des projets terminés utilisant Spring afin de mieux comprendre son fonctionnement.
* Evaluer le retard pris par rapport au planning
* Commencer à répartir les tâches entre les membres du groupe, afin que chacun se spécialise et que l’équipe gagne en efficacité.
* Revoir la découpe en features/stories/taches

Bilan :

Lors de cette réunion nous avons donc exposés à Orange les retours collectés lors de l’audit 2. Nous avons également fait part de notre avancement un peu ralenti sur la partie développement du fait de l’utilisation de nouvelles technologies. L’équipe d’Orange Lab nous a rassuré sur ce point en nous rappelant qu’il est normal de bloquer un peu au début et que le fait de s’aider d’autres projets utilisant ces technologies pourrait bien nous aider. Ce point sera pris en compte par notre équipe directement lors du prochain sprint.

De plus, nous allons essayer de revoir la découpe hiérarchique des tâches du projet qui était jusqu'à présent pas entièrement comprise, il faudra veiller notamment à partir sur des objectifs de fin de sprint atteignable (implémentation d’une ou plusieurs fonctions plutôt que de mettre « interface » en objectif par exemple).

Enfin, il faudra penser à regarder du côté de Human API pour l’obtention de nos données acquises via Fitbit et Runkeeper via l’outil de requête CURL.

Pour ce faire, lors du prochain sprint une répartition des différentes tâches au sein des membres de l’équipe sera faite. Ainsi un gain de temps devrait se faire ressentir en fin de semaine. Des dailyScrum seront sans doute important à observer à ce moment là.

*Site web des icônes utilisées pour le projet :*

[*http://www.flaticon.com*](http://www.flaticon.com)